PRÉ-PROJETO DE PRODUTO DIGITAL

# MatchCV

Plataforma web de análise explicável entre currículo e vaga

VISÃO Ajudar candidatos a entender a aderência do próprio currículo a uma vaga e tomar decisões de melhoria com transparência, privacidade e evidências verificáveis.

| Documento | Público | Horizonte |
| --- | --- | --- |
| Pré-projeto completo | Desenvolvedor individual / portfólio | MVP em 8–10 semanas |

Versão 1.0  •  Agosto de 2026

# Sumário executivo

O MatchCV será uma aplicação web responsiva na qual candidatos enviam um currículo em PDF e a descrição de uma vaga para receber uma análise estruturada de compatibilidade. O produto não decide quem deve ser contratado; ele oferece orientação explicável ao próprio candidato.

RECOMENDAÇÃO Construir primeiro um monólito modular em Next.js com PostgreSQL, autenticação e armazenamento privado gerenciados. A IA será usada para extração estruturada e redação de recomendações; a pontuação final seguirá regras determinísticas e auditáveis.

## Resultado esperado do MVP

Fluxo completo de cadastro, upload, análise e histórico.

Relatório com pontuação por dimensão, evidências, lacunas e sugestões.

Exclusão de currículo, análise e conta pelo usuário.

Aplicação publicada, testada, documentada e demonstrável no portfólio.

## Decisões principais

| Tema | Decisão | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura | Monólito modular | Menor custo operacional e maior velocidade para um projeto individual. |
| Pontuação | Regras determinísticas | Evita notas arbitrárias geradas pelo modelo. |
| IA | Saída estruturada validada | Reduz inconsistência e permite reprocessamento. |
| Dados | Privacidade por padrão | Currículos contêm dados pessoais e exigem proteção reforçada. |

# 1. Contexto e oportunidade

## 1.1 Problema

Candidatos frequentemente têm dificuldade para identificar quais requisitos de uma vaga estão demonstrados no currículo, quais lacunas são reais e como melhorar a apresentação sem inventar experiências. Ferramentas opacas podem produzir uma porcentagem sem explicar seus critérios, o que reduz a confiança e pode estimular alterações inadequadas.

## 1.2 Oportunidade

Há espaço para um assistente focado no candidato, que conecte cada conclusão a uma evidência do currículo ou da vaga, separe requisito obrigatório de desejável e transforme a análise em ações concretas.

## 1.3 Público-alvo

| Segmento | Necessidade | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Pessoa em início de carreira | Entender lacunas e adaptar a apresentação da experiência. | Primário |
| Profissional em transição | Traduzir competências transferíveis para uma nova área. | Primário |
| Profissional de tecnologia | Comparar stack, senioridade e requisitos técnicos. | Secundário |
| Mentor de carreira | Apoiar revisões com um relatório organizado. | Futuro |

## 1.4 Premissas

Projeto inicialmente desenvolvido por uma pessoa.

Idioma inicial: português do Brasil.

Currículos em PDF com texto selecionável; OCR ficará fora do MVP.

Vagas serão inseridas por texto; importação por URL ficará para uma fase posterior.

Escala inicial estimada: até 1.000 usuários cadastrados e baixo volume diário.

## 1.5 Fora do escopo do MVP

Tomada automatizada de decisão de contratação.

Ranking de candidatos para empresas.

Análise de foto, idade, gênero, raça ou atributos sensíveis.

Aplicativo móvel nativo.

OCR de documentos digitalizados e suporte a DOC/DOCX.

Cobrança, assinatura e planos comerciais.

# 2. Visão do produto

## 2.1 Proposta de valor

PROMESSA Em poucos minutos, transforme currículo e descrição de vaga em um diagnóstico transparente: o que está comprovado, o que falta e o que pode ser melhor comunicado.

## 2.2 Princípios

| Princípio | Aplicação prática |
| --- | --- |
| Explicável | Toda competência encontrada deve apontar para uma evidência textual. |
| Honesto | Nunca sugerir que o usuário invente experiência, formação ou resultado. |
| Privado | Arquivos não públicos, retenção limitada e exclusão simples. |
| Acionável | Cada lacuna relevante deve gerar uma orientação concreta. |
| Inclusivo | Não usar características protegidas na análise ou na nota. |

## 2.3 Objetivos e indicadores

| Objetivo | Indicador do MVP | Meta inicial (hipótese) |
| --- | --- | --- |
| Concluir a análise | Taxa de fluxo concluído | ≥ 70% dos uploads válidos |
| Gerar confiança | Avaliação de utilidade | ≥ 4/5 em teste com usuários |
| Ser rápido | Tempo até relatório | p95 ≤ 60 s |
| Ser confiável | Análises sem erro técnico | ≥ 95% |
| Proteger dados | Incidentes críticos | 0 |

As metas acima são hipóteses de validação, não compromissos comerciais. Devem ser revistas após testes reais.

# 3. Personas e jornadas

## 3.1 Persona principal

| Aspecto | Descrição |
| --- | --- |
| Nome fictício | Ana, 23 anos |
| Contexto | Concluindo graduação e buscando primeira vaga de desenvolvimento. |
| Dor | Não sabe se o currículo demonstra os requisitos da vaga. |
| Comportamento | Candidata-se pelo notebook e ajusta o currículo manualmente. |
| Sucesso | Entende lacunas e obtém uma lista de melhorias honestas em poucos minutos. |

## 3.2 Jornada principal

Descobrir a plataforma e compreender limites e privacidade.

Criar conta ou entrar.

Enviar currículo e confirmar o texto extraído.

Colar a vaga e revisar requisitos detectados.

Solicitar análise e acompanhar o processamento.

Explorar nota, evidências, lacunas e recomendações.

Salvar, comparar ou excluir a análise.

## 3.3 Estados excepcionais

PDF protegido, corrompido ou sem texto selecionável.

Vaga curta demais ou sem requisitos reconhecíveis.

Falha ou demora do provedor de IA.

Saída do modelo fora do contrato esperado.

Upload interrompido, duplicado ou excedendo limite.

Usuário solicita exclusão durante o processamento.

# 4. Escopo funcional

## 4.1 Funcionalidades do MVP

| ID | Funcionalidade | Prioridade | Critério resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Cadastro, login e recuperação | Must | Sessão segura e acesso apenas aos próprios dados. |
| F02 | Upload de PDF | Must | Validar tipo, tamanho e extração de texto. |
| F03 | Cadastro da vaga | Must | Aceitar texto e título opcional. |
| F04 | Extração estruturada | Must | Gerar competências, experiências e requisitos validados. |
| F05 | Análise explicável | Must | Pontuação por dimensão e evidências associadas. |
| F06 | Recomendações | Must | Ações honestas, priorizadas e específicas. |
| F07 | Histórico | Should | Listar, abrir e excluir análises. |
| F08 | Privacidade | Must | Consentimento, retenção e exclusão dos dados. |
| F09 | Feedback | Should | Usuário avalia utilidade e informa problema. |
| F10 | Exportação em PDF | Could | Relatório compartilhável sem dados desnecessários. |

## 4.2 Histórias de usuário críticas

Como candidato, quero enviar meu currículo para não precisar copiar todo o conteúdo manualmente.

Como candidato, quero revisar o texto extraído para corrigir problemas antes da análise.

Como candidato, quero ver por que uma habilidade foi considerada presente ou ausente.

Como candidato, quero sugestões que não inventem fatos sobre minha experiência.

Como titular dos dados, quero excluir meus documentos e minha conta.

Como operador, quero identificar falhas sem acessar desnecessariamente o conteúdo do currículo.

## 4.3 Regras de negócio

| ID | Regra |
| --- | --- |
| RN01 | Uma análise pertence a exatamente um usuário e usa uma versão específica do currículo e da vaga. |
| RN02 | A nota geral é calculada pelo servidor; o modelo de IA não define a porcentagem final. |
| RN03 | Competência presente exige evidência textual e nível de confiança mínimo. |
| RN04 | Requisito ausente significa 'não identificado no documento', não incapacidade do candidato. |
| RN05 | Uma recomendação nunca pode orientar falsificação de experiência ou credenciais. |
| RN06 | Arquivos são privados e acessados somente por URLs temporárias autorizadas. |
| RN07 | A exclusão deve remover ou anonimizar dados associados conforme política definida. |

# 5. Experiência e conteúdo

## 5.1 Mapa de páginas

| Rota | Finalidade | Estado principal |
| --- | --- | --- |
| / | Apresentação, confiança e chamada para ação | Público |
| /entrar e /cadastro | Autenticação | Público |
| /painel | Resumo, análises recentes e nova análise | Autenticado |
| /analises/nova | Upload e descrição da vaga | Autenticado |
| /analises/[id] | Relatório completo | Proprietário |
| /curriculos | Gerenciamento de documentos | Proprietário |
| /configuracoes | Conta, privacidade e exclusão | Proprietário |
| /privacidade e /termos | Políticas e limites | Público |

## 5.2 Estrutura do relatório

Resumo e aviso de interpretação.

Nota geral e notas por dimensão.

Requisitos obrigatórios: atendidos, parciais e não identificados.

Competências com evidências citadas.

Lacunas priorizadas por impacto.

Sugestões de redação condicionadas aos fatos fornecidos.

Plano de preparação e perguntas de entrevista.

## 5.3 Diretrizes de interface

Responsiva a partir de 360 px; foco inicial em desktop e celular.

Contraste, foco visível, navegação por teclado e rótulos associados aos campos.

Nunca comunicar a nota isoladamente; sempre exibir critérios e limitações.

Estados de carregamento com progresso compreensível e opção de sair da página.

Erros orientados à recuperação, sem expor detalhes internos.

Textos em português claro e tom não julgador.

# 6. Modelo de análise

## 6.1 Estratégia híbrida

O modelo de linguagem extrai fatos para um contrato JSON; o sistema valida a estrutura, normaliza competências e calcula as notas. Recomendações textuais são geradas somente a partir dos fatos validados.

| Dimensão | Peso inicial | Critério |
| --- | --- | --- |
| Competências técnicas | 40% | Cobertura ponderada dos requisitos técnicos. |
| Experiência relacionada | 25% | Contexto, responsabilidades e tempo de exposição. |
| Requisitos obrigatórios | 20% | Itens explicitamente marcados como obrigatórios. |
| Formação, idiomas e certificações | 10% | Somente quando relevantes para a vaga. |
| Clareza e evidências | 5% | Qualidade das evidências apresentadas no currículo. |

## 6.2 Fórmula inicial

NOTA GERAL 0,40 × técnica + 0,25 × experiência + 0,20 × obrigatórios + 0,10 × formação/idiomas + 0,05 × evidências. Pesos devem ser configuráveis e versionados.

## 6.3 Classificações

| Status | Definição | Apresentação |
| --- | --- | --- |
| Atendido | Há evidência direta e suficiente. | Verde + trecho citado |
| Parcial | Há evidência relacionada, mas insuficiente ou ambígua. | Âmbar + explicação |
| Não identificado | Não foi encontrada evidência no currículo. | Cinza + orientação |
| Não aplicável | Requisito não deve participar daquela dimensão. | Excluído do denominador |

## 6.4 Contratos de IA

Entradas com delimitação clara entre instruções e conteúdo do usuário.

Saídas em JSON com esquema versionado e validação estrita.

Temperatura baixa para extração; geração criativa limitada às recomendações.

Rejeição de instruções encontradas dentro do currículo ou da vaga.

Registro de versão do prompt e do modelo sem armazenar segredos.

Fallback para nova tentativa controlada e revisão manual do usuário.

## 6.5 Avaliação da qualidade

| Teste | Como avaliar | Aceite inicial |
| --- | --- | --- |
| Extração de competências | Conjunto anotado de currículos/vagas fictícios | Precisão e revocação ≥ 0,85 |
| Evidência | Revisor confirma se trecho sustenta conclusão | ≥ 90% válidas |
| Consistência | Executar mesma entrada repetidamente | Variação de nota ≤ 3 pontos |
| Segurança | Prompt injection em documentos de teste | 0 instruções indevidas executadas |
| Utilidade | Teste moderado com candidatos | Média ≥ 4/5 |

# 7. Arquitetura técnica

## 7.1 Decisão arquitetural

DECISÃO Monólito modular em Next.js/TypeScript, PostgreSQL, autenticação e armazenamento privado gerenciados. Processamento assíncrono leve para análises, com possibilidade de separar workers quando o volume justificar.

## 7.2 Componentes

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Web UI | Formulários, painel, relatório, acessibilidade e estados de processamento. |
| API/BFF | Autorização, validação, orquestração e contratos HTTP. |
| Módulo de documentos | Upload, antivírus quando disponível, extração e retenção. |
| Módulo de vagas | Validação e estruturação dos requisitos. |
| Módulo de análise | Normalização, matching, pontuação e versionamento. |
| Gateway de IA | Prompts, esquema, retries, limites, métricas e troca de provedor. |
| Banco PostgreSQL | Metadados, conteúdo estruturado, resultados e auditoria mínima. |
| Object storage | PDFs privados e temporários. |
| Fila/worker | Processamento demorado e idempotente. |

## 7.3 Fluxo principal

Frontend solicita autorização de upload.

Arquivo é validado e salvo em armazenamento privado.

Servidor cria currículo e trabalho de extração.

Worker extrai texto, higieniza e persiste a versão.

Usuário envia a vaga e inicia a análise.

Gateway de IA estrutura currículo e requisitos.

Motor determinístico calcula pontuações e evidências.

Resultado é persistido; interface consulta o status até conclusão.

## 7.4 Alternativas consideradas

| Opção | Vantagem | Desvantagem | Decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Monólito modular | Entrega rápida; operação simples | Exige disciplina de módulos | Escolhida |
| Frontend + API separada | Separação de deploy | Mais configuração e observabilidade | Adiar |
| Microsserviços | Escala independente | Complexidade desproporcional | Rejeitada |
| IA calcula tudo | Protótipo rápido | Opacidade e instabilidade | Rejeitada |

## 7.5 Falhas e recuperação

Jobs com estados queued, processing, completed, failed e cancelled.

Chave de idempotência para impedir análises duplicadas.

Até duas novas tentativas para falhas transitórias, com atraso progressivo.

Timeout por etapa e registro de causa técnica sanitizada.

Falha do provedor não deve perder upload ou vaga já salvos.

Exclusão do usuário cancela trabalhos ainda não iniciados.

# 8. Modelo de dados

| Entidade | Campos essenciais | Observações |
| --- | --- | --- |
| profiles | id, display_name, locale, created_at | Extensão do usuário autenticado. |
| resumes | id, user_id, storage_key, status, sha256, expires_at | Arquivo privado e ciclo de vida. |
| resume_versions | id, resume_id, text, structured_json, schema_version | Versão imutável da extração. |
| jobs | id, user_id, title, company_label, raw_text | Vaga informada pelo usuário. |
| job_versions | id, job_id, structured_json, schema_version | Requisitos extraídos e revisáveis. |
| analyses | id, user_id, resume_version_id, job_version_id, status, score | Agregado versionado. |
| analysis_dimensions | analysis_id, dimension, weight, score, rationale | Detalhamento da nota. |
| matches | analysis_id, requirement_id, status, confidence, evidence | Ligação requisito-evidência. |
| recommendations | analysis_id, priority, category, text | Sugestões finais. |
| feedback | analysis_id, user_id, rating, comment | Avaliação opcional. |
| processing_jobs | id, kind, status, attempts, error_code | Execução assíncrona. |

## 8.1 Integridade e acesso

Chaves estrangeiras e exclusão em cascata onde apropriado.

Índices por user_id, status, created_at e relacionamentos consultados.

Políticas de acesso por linha ou verificações equivalentes no servidor.

Nenhum cliente escolhe user_id livremente; a identidade vem da sessão.

Resultados guardam versões do algoritmo, esquema, prompt e modelo.

# 9. Contratos de API

| Método e rota | Finalidade | Resposta principal |
| --- | --- | --- |
| POST /api/resumes/upload-url | Autorizar upload privado | URL temporária + chave |
| POST /api/resumes | Registrar e iniciar extração | 202 + resumeId |
| GET /api/resumes/:id | Consultar status e extração | 200 + recurso |
| POST /api/jobs | Criar vaga | 201 + jobId |
| POST /api/analyses | Iniciar análise | 202 + analysisId |
| GET /api/analyses/:id | Consultar resultado/status | 200 + análise |
| GET /api/analyses | Listar histórico paginado | 200 + itens/cursor |
| DELETE /api/analyses/:id | Excluir análise | 204 |
| DELETE /api/account | Solicitar exclusão da conta | 202 |

## 9.1 Convenções

Validação de entrada com esquema compartilhado e mensagens de erro estáveis.

Erros no formato {code, message, fieldErrors?, requestId}.

Paginação por cursor no histórico.

Limite de tamanho e frequência aplicado no servidor.

Nunca retornar storage_key interno ou stack trace ao navegador.

# 10. Segurança, privacidade e ética

ATENÇÃO Este plano oferece requisitos de engenharia e produto; não substitui avaliação jurídica específica. Antes de uso comercial, revisar bases legais, avisos, contratos com fornecedores e política de retenção.

## 10.1 Controles mínimos

| Risco | Controle |
| --- | --- |
| Acesso indevido | Autorização por proprietário em toda leitura e mutação. |
| Vazamento de arquivos | Bucket privado, URLs temporárias e nomes não previsíveis. |
| Arquivo malicioso | Allowlist de MIME, limite, assinatura do arquivo e varredura quando possível. |
| Prompt injection | Tratar conteúdo como dados, delimitar entradas e validar saída. |
| Abuso e custo | Rate limit por usuário/IP, quotas e alertas. |
| Segredos expostos | Variáveis protegidas, rotação e nenhum segredo no cliente. |
| Dados em logs | Redação de PII; requestId em vez de conteúdo integral. |
| Sessão roubada | Cookies seguros, proteção CSRF quando aplicável e expiração. |

## 10.2 Privacidade por padrão

Coletar apenas dados necessários ao serviço.

Explicar finalidade antes do upload e registrar aceite do aviso aplicável.

Definir retenção padrão curta para PDFs; permitir exclusão antecipada.

Separar consentimento opcional para melhoria do produto.

Não treinar modelos com documentos dos usuários sem autorização específica.

Disponibilizar exportação e exclusão de dados conforme política definida.

Manter subprocessadores e região de armazenamento documentados.

## 10.3 Uso responsável

Não apresentar a nota como probabilidade real de contratação.

Não inferir características sensíveis ou personalidade.

Exibir 'não identificado no currículo' em vez de 'você não possui'.

Permitir ao usuário corrigir extrações e contestar resultados.

Testar desempenho com formatos e trajetórias profissionais variados.

# 11. Requisitos não funcionais

| Categoria | Requisito inicial |
| --- | --- |
| Desempenho | Páginas principais com boa responsividade; análise p95 ≤ 60 s. |
| Disponibilidade | Meta interna de 99,5% no MVP, sem SLA comercial. |
| Acessibilidade | Objetivo WCAG 2.2 AA nas jornadas críticas. |
| Compatibilidade | Duas versões recentes de Chrome, Edge, Firefox e Safari. |
| Segurança | Práticas OWASP, dependências monitoradas e headers seguros. |
| Observabilidade | Logs estruturados, métricas de jobs e rastreio por requestId. |
| Manutenibilidade | TypeScript estrito, módulos claros e decisões registradas. |
| Portabilidade | Gateway de IA e storage atrás de interfaces internas. |
| Backup | Banco com recuperação gerenciada; arquivos conforme retenção. |

# 12. Estratégia de testes

| Camada | Cobertura prioritária | Ferramenta sugerida |
| --- | --- | --- |
| Unitário | Pontuação, normalização, validação e permissões | Vitest |
| Integração | Banco, storage, jobs e gateway de IA mockado | Vitest + banco de teste |
| Contrato | Esquemas de entrada/saída e respostas de erro | Zod + testes HTTP |
| E2E | Cadastro → upload → análise → exclusão | Playwright |
| Acessibilidade | Teclado, foco, rótulos e contraste | axe + revisão manual |
| Segurança | Autorização horizontal, upload e rate limit | Testes negativos |
| IA | Dataset anotado, consistência e prompt injection | Harness próprio |

## 12.1 Critérios de aceite do MVP

Usuário A não acessa nenhum recurso do usuário B.

PDF válido gera texto revisável; PDF inválido produz orientação clara.

Análise concluída mostra nota, dimensões, evidências e limitações.

Nota pode ser reproduzida com os mesmos dados e versão do algoritmo.

Falha do provedor permite tentar novamente sem duplicar recursos.

Exclusão remove o acesso imediatamente e conclui a limpeza definida.

Jornada crítica funciona por teclado e em tela pequena.

Nenhum segredo ou conteúdo integral de currículo aparece em logs comuns.

# 13. Entrega e operação

## 13.1 Ambientes

| Ambiente | Uso | Dados |
| --- | --- | --- |
| Local | Desenvolvimento | Somente fixtures fictícias |
| Preview | Revisão por branch/PR | Banco isolado ou mocks |
| Staging | Teste integrado | Dados sintéticos |
| Produção | Usuários reais | Controles completos |

## 13.2 Pipeline

Instalação reproduzível e verificação de lockfile.

Lint, tipos, unitários e integração.

Build de produção.

Migrações revisadas e aplicadas com estratégia de rollback.

Deploy em preview e smoke test.

Promoção para produção e verificação de saúde.

## 13.3 Observabilidade

Taxa de sucesso e duração de extrações/análises.

Erros por código, provedor e versão do modelo.

Consumo estimado de tokens e custo por análise.

Uploads rejeitados e motivos.

Conversão por etapa do funil, sem registrar conteúdo sensível.

Alertas para fila parada, aumento de falhas e orçamento excedido.

# 14. Plano de implementação

| Fase | Semanas | Entregável verificável |
| --- | --- | --- |
| 0. Descoberta e UX | 1 | Wireframes, contratos, fixtures e decisões fechadas. |
| 1. Fundação | 1–2 | Projeto, autenticação, banco, CI e layout base. |
| 2. Currículo e vaga | 3–4 | Upload privado, extração e revisão dos dados. |
| 3. Motor de análise | 5–6 | Contratos de IA, matching e pontuação testada. |
| 4. Relatório e histórico | 7 | Resultado responsivo, feedback e exclusão. |
| 5. Qualidade e lançamento | 8–9 | E2E, segurança, acessibilidade, observabilidade e deploy. |
| 6. Reserva | 10 | Correções, documentação e vídeo de demonstração. |

## 14.1 Definition of Done

Código revisado, tipado e sem alertas relevantes.

Testes proporcionais ao risco passando.

Estados vazio, carregando, sucesso e erro implementados.

Autorização e privacidade verificadas.

Métricas/logs essenciais disponíveis.

Documentação e critérios de aceite atualizados.

Mudança demonstrável em ambiente de preview ou produção.

# 15. Backlog priorizado

| Épico | Itens principais | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Fundação | Design tokens, navegação, sessão, CI, banco | P0 |
| Documentos | Upload, validação, extração, revisão, exclusão | P0 |
| Vagas | Editor, validação, requisitos estruturados | P0 |
| Análise | Gateway IA, matching, score, evidências | P0 |
| Relatório | Resumo, dimensões, lacunas, recomendações | P0 |
| Histórico | Lista, filtros simples, abertura e exclusão | P1 |
| Confiança | Avisos, privacidade, feedback, suporte | P1 |
| Exportação | PDF e compartilhamento controlado | P2 |
| Evolução | Várias versões, comparação e entrevista simulada | P2 |

# 16. Custos e recursos

O MVP pode iniciar em camadas gratuitas ou de baixo custo, mas o orçamento depende do volume, retenção e modelo de IA. Valores devem ser confirmados antes da implantação.

| Item | Estimativa mensal inicial | Observação |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem web | R$ 0–120 | Pode começar em plano gratuito; revisar limites. |
| Banco/auth/storage | R$ 0–150 | Cresce com arquivos, tráfego e backups. |
| IA | R$ 30–300 | Maior variável; impor quota e medir custo/análise. |
| Observabilidade/e-mail | R$ 0–100 | Planos gratuitos podem atender o MVP. |
| Domínio | R$ 40–80/ano | Estimativa; varia por extensão e registrador. |

CONTROLE DE CUSTO Definir limite por usuário, orçamento mensal, cache de extrações e alerta em 50%, 75% e 90% do teto.

# 17. Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Extração incorreta | Média | Alto | Revisão pelo usuário, esquema e dataset de teste. |
| Nota percebida como verdade | Alta | Alto | Explicação, linguagem adequada e evidências. |
| Custo de IA cresce | Média | Médio | Quotas, modelo adequado, cache e alertas. |
| Vazamento de currículo | Baixa | Crítico | Storage privado, autorização e auditoria. |
| Prompt injection | Média | Alto | Isolamento de conteúdo e validação estrita. |
| Escopo excessivo | Alta | Médio | P0 rígido e funcionalidades futuras separadas. |
| Dependência de fornecedor | Média | Médio | Gateway e contratos internos portáveis. |
| Baixa utilidade real | Média | Alto | Testes com usuários já nas primeiras semanas. |

# 18. Lançamento e portfólio

## 18.1 Estratégia de lançamento

Teste interno com currículos e vagas fictícios.

Piloto com 5–10 participantes voluntários e consentimento claro.

Correção das falhas de compreensão e precisão.

Beta público com quotas e canal de feedback.

Publicação de estudo de caso técnico sem dados pessoais.

## 18.2 Materiais de portfólio

README com problema, arquitetura, decisões e instruções.

Diagrama simples dos componentes e fluxo de dados.

Screenshots e vídeo de 2–3 minutos.

Conta ou dados de demonstração totalmente fictícios.

Registro das métricas e aprendizados do piloto.

ADR sobre pontuação determinística e privacidade.

Cobertura de testes e pipeline visíveis no repositório.

## 18.3 Texto sugerido para currículo

EXEMPLO Desenvolvi uma plataforma web full-stack que compara currículos e vagas com análise explicável, processamento assíncrono e controles de privacidade; implementei pontuação determinística, integração com IA estruturada, testes automatizados e implantação contínua.

# 19. Roadmap pós-MVP

| Horizonte | Possibilidades | Condição para avançar |
| --- | --- | --- |
| Próximo | Exportação, versões de currículo, comparação de vagas | Fluxo central estável e útil |
| Intermediário | Carta de apresentação, plano de estudos, simulação de entrevista | Qualidade e custo validados |
| Avançado | Importação por URL, multilíngue e integrações | Demanda comprovada |
| Comercial | Assinaturas, equipes de mentoria e controles administrativos | Revisão jurídica e modelo de negócio |

# 20. Decisões pendentes

| Decisão | Recomendação inicial | Momento |
| --- | --- | --- |
| Nome final e identidade | Usar MatchCV como nome de trabalho | Antes do lançamento |
| Provedor de IA | Escolher por qualidade no dataset e custo | Semana 5 |
| Retenção de PDFs | Prazo curto configurável; sugerido 30 dias | Antes do piloto |
| Login social | E-mail primeiro; social se reduzir abandono | Após teste de UX |
| Exportação PDF | Somente após estabilizar o relatório web | Pós-MVP ou semana 10 |
| Monetização | Fora do MVP | Após validação |

# 21. Checklist de início

☐ Criar repositório e convenções de branch/commit.

☐ Definir identidade visual mínima e wireframes.

☐ Criar fixtures de currículos e vagas fictícios.

☐ Especificar contratos JSON e pesos do algoritmo.

☐ Configurar ambientes, banco, auth e storage privado.

☐ Implementar autorização antes das funcionalidades de dados.

☐ Criar dataset de avaliação da IA.

☐ Planejar avisos de privacidade e retenção.

☐ Definir metas e instrumentação do funil.

☐ Marcar sessões de teste com usuários.

# 22. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Evidência | Trecho do currículo que sustenta uma conclusão. |
| Requisito | Competência, experiência ou condição descrita na vaga. |
| Matching | Processo de relacionar requisitos com evidências. |
| Score | Pontuação calculada por regras e pesos versionados. |
| Gateway de IA | Camada que isola o sistema do provedor e valida contratos. |
| Prompt injection | Tentativa de conteúdo externo alterar instruções do sistema. |
| Idempotência | Garantia de que repetir uma operação não duplica o efeito. |
| PII | Informação capaz de identificar direta ou indiretamente uma pessoa. |

# Conclusão

O MatchCV é um projeto de portfólio com profundidade suficiente para demonstrar produto, frontend, backend, banco de dados, processamento de documentos, integração responsável com IA, segurança, privacidade, testes e operação. O escopo recomendado concentra a primeira entrega em uma única promessa: produzir uma análise compreensível e verificável, mantendo o usuário no controle dos próprios dados.

PRÓXIMO MARCO Transformar este pré-projeto em wireframes e backlog técnico da Fase 0; em seguida, iniciar a fundação do repositório e o primeiro fluxo vertical de upload até relatório fictício.